## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Solução para contratação de domésticas
Data:
07/09/2021
IClean
Professor.: Alexander Barreira
Notes: <número>

## Slide 3
Membros
Carlos Gomes
Guilherme Souza
Guilherme Soares
Leonardo Victor
Lucas Yudi
Roberto Gomes
Notes: <número>

## Slide 4
SEMANA 1 - 12/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Frente Negócios Configuração do Github | Personas LLD Contextualização | User Stories Lean UX Backlog
Farol do Projeto
Notes: <número>

## Slide 5
SEMANA 2 - 19/08/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
O que foi superado na última semana
Criação das Proto-Personas
Frente Negócios Storyboard Mapa de empatia | Jornada do Usuário DER Caso de Uso BPMN | Protótipo de Tela
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto
Notes: <número>

## Slide 6
SEMANA 3 - 02/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Inicio da api
jornada do usuario
Inicio dos slide
Atualização do mapa de empatia
Inicio do DER
Frente Negócios | Apresentação da sprint | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto
Notes: <número>

## Slide 7
SEMANA 4 - 09/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Storyboard finalizado
jornada do usuario
Slide
Conclusão do diagrama de classes
  BPMN
Frente Negócios | Apresentação da sprint | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto
Notes: <número>

## Slide 8
SEMANA 5 - 15/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Entrega da sprint 1
Frente Negócios Definir escopo | Gantt Reformular Backlog Atividade do Gerson (Usabilidade) | Definir timeline Definir como sera registrado as mudanças
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto
Notes: <número>

## Slide 9
SEMANA 6 - 22/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Inicio do front em ReactJS
Atualização das telas no Figma
Estruturação de Usabilidade
Atividade de diagrama de solução
Restruturação do Product Backlog
Criação do Sprint Backlog
Frente Negócios | Gantt Continuar o Front em React Terminar telas no figma | Definir timeline
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto
Notes: <número>